**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 марта 2022 г. с. Высотино №11-п

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета

В соответствии Федеральным законом о 6.1.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Сухобузимского района №246-п от 15.03.2022 «О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Сухобузимского района», в целях улучшения благоустройства и повышения привлекательности населенных, обеспечения дальнейшего формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического, эстетического и санитарного состояния территорий населенных пунктов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявит с 04 мая 2022 года по 04.июля2022 года двухмесячник по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета (далее- двухмесячник).

2. В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета провести субботники и ликвидировать максимальное количество мелких несанкционированных свалок.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению санитарных и экологических мероприятий в рамках двухмесячника, согласно приложению №1(далее - комиссия).

4. В рамках двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета утвердить План мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета, согласно приложению №2.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации Высотинского сельсовета - Дулину О.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Ведомостях органа местного самоуправления Высотинского сельсовета»

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельсовета С.В.Сухорученко

Приложение №1 к постановлению №11-п от 18.03.2022

СОСТАВ организационной комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета

Председатель комиссии- Глава сельсовета С.В.Сухорученко

Секретарь комиссии – главный специалист сельсовета О.В.Дулина

Члены комиссии:

Куликова Н.В. – специалист 1 категории сельсовета;

Подгол М.В.- специалист ВУС сельсовета

Приложение№2 к постановлению №11-п от 18.03.2022

План мероприятий по благоустройству и санитарно-экологической очистке населенных пунктов Высотинского сельсовета на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |  |
| 1 | Принятие мер по проведению двухмесячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Высотинского сельсовета, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май | администрация |
| 2 | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-июль | администрация |
| 3 | Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (очистка территории от мусора) | май | Администрация, ВСШ |
| 4 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, возле здания администрации | май-июнь | администрация |
| 5 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок | Май-июнь | администрация |
| 6 | Субботник на территории действующих кладбищ в населенных пунктах | Май-июнь | Администрация, население |
| 7 | Содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок | июнь | администрация |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков вдоль улиц поселка, в т. ч. вблизи детских учреждений | май-июнь |  |
| 9 | Обустройство контейнерных площадок  и мест для сбора мусора | Май-июль | , администрация |
| 10 | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | Май-июнь | администрация |