**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**05 апреля 2022 г. с. Высотино №15-п**

Об обеспечении безопасного пропуска паводковых вод в 2022 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение Закона Красноярского края от 10.02.2000 №9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Высотинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально- технических ресурсов в период паводков и весеннего половодья 2022 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу момента его подписания.

Глава сельсовета С.В.Сухорученко

Приложение

План

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Результат исполнения |
| 1 | Организовать проверку готовности систем оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением паводковых вод | Глава сельсовета  Электрик администрации | 10.03.2022 | Проверка произведена, оповещатели исправны |
| 2 | При необходимости принять участие в проведении совместных предпаводковых и послепаводковых обследовании водохозяйственных систем и зон негативного воздействия | Глава сельсовета и соответствующие службы | До 31.03.2022 |  |
| 3 | Направлять в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края отношении бесхозяйных и действующих ГТС, расположенных на территории сельсоветам следующие данные: технические параметры, описание дефектов с приложением фотоматериалов, количество населения в зоне затопления, расстояние до ближайшего населенного пункта, наличие (отсутствие) дороги, с указанием типа покрытия, а также потребности в формировании запасов аварийных грунтов |  |  | На территории сельсовета ГТС- законсервирована (воды нет) |
| 4 | Организовать подготовку расчетов вероятного вреда возможного в случае аварии ГТ, декларации безопасности ГТС | Глава сельсовета | постоянно |  |
| 5 | Обеспечить контроль за состоянием, эксплуатацией и безопасным функционированием ГТС | Глава сельсовета | постоянно |  |
| 6 | Обеспечить контроль за недопущением размещения скотомогильнеков в водоохранных зонах и на затопляемых и подтопляемых территориях | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков | скотомогиленеков не имеется |
| 7 | Обеспечить контроль за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков |  |
| 8 | При увеличении сбросных расходов на Красноярской, Богучанской и сСаяно-Шушенской ГТС организовать:  - заблаговременное информирование населения, попадающего в зону подтопления, затопления о складывающейся обстановке;  -проведение превентивных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков |  |
| 9  10 | Предоставить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Сухобузимского района информацию:  - по подготовке к безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;  - по проделанной работе по обеспечению безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;  Обеспечить контроль за объектами, находящимися в муниципальной собственности и представляющими экологическую опасность (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикатов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооружений) | Глава сельсовета  Глава сельсовета | До 01.04.2022  До 15.06.2022  В период весеннего половодья и паводков | Объектов, находящихся муниципальной собственности, предоставляющих экологическую опасность (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений и ядохимикатов, накопителей сточных вод и жидких отходов, очистных сооружений)  Не выявлено |
| 11 | Организовать контроль за проведением превентивных мер, направленных на минимизацию ущерба от прохождения весеннего половодья и паводков подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию муниципальной улично-дорожной сети объектов муниципальной собственности. | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков |  |
| 12 | Обеспечить доведение до населения информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2022 году. Обеспечить оперативное информирование населения о сложившейся и прогнозируемой обстановке через средства массовой информации | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков | информации о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2022 году размещена на официальном сайте Высотинского сельсовета |
| 13 | Организовать установку временных водомерных постов наблюдения за паводковой обстановкой в населенных пунктах, расположенных вблизи водоёмов | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков |  |
| 14 | Организовать проведение разъяснительной работы с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий. | Глава сельсовета | До 01.05.2022 | Разъяснительная работа с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий проведена на сходах граждан 05.04.2022 |
| 15 | В целях исключений подтопления жилых домов и придомовых территорий организовать своевременную уборку снегозапасов с территории населенных пунктов. | Глава сельсовета | В период весеннего половодья и паводков |  |
| 16 | Организовать выявление бесхозяйных инженерных сооружений, подпорных стен насыпей с последующим предоставлением информации в соответствующие надзорные органы. | Глава сельсовета | постоянно | Работа по выявлению бесхозяйных инженерных сооружений, подпорных стен насыпей проведена, таких объектов не выявлено |
| 17 | Обеспечить наличие запаса песчано-гравийной смеси и закрепленной техники для оперативного устранения повреждений плотин в пониженных местах. | Глава сельсовета | постоянно |  |
| 18 | Обеспечить необходимый запас резервов финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. | Глава сельсовета | До 01.04.2022 |  |
| 19 | Подготовить места временного размещения граждан на случай возможной эвакуации, мета складирования эвакуируемого имущества, места размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота | Глава сельсовета | До 01.04.2022 |  |
| 20 | Уточнить перечень организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций и готовых к проведению аварийно- восстановительных работ на территориях с прогнозируемыми неблагоприятными гидрологическими явлениями | Глава сельсовета | До 01.04.2022 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально- технических ресурсов в период паводков и весеннего половодья 2022 года с